## ⚙️ Fiche 2.2 – Les méthodes agiles : Scrum, Kanban et MoSCoW

🏁 Introduction

Les approches agiles privilégient la livraison fréquente de valeur, la collaboration et l’adaptation. Elles ne sont pas opposées par principe à la documentation, à la qualité ou à la conformité.

L’agilité privilégie la collaboration, l’adaptation continue et la livraison rapide de valeur.

Elle transforme profondément la culture de projet en plaçant l’utilisateur et la communication au centre du processus.

🎯 Objectif : livrer vite, bien, et ajuster en continu selon les retours des utilisateurs.

💡 Origine et principes fondateurs

L’agilité naît officiellement en 2001 avec la publication du Manifeste Agile, rédigé par 17 experts du développement logiciel (Kent Beck, Martin Fowler, etc.).

Ce manifeste pose 4 valeurs fondamentales et 12 principes de travail collaboratif.

📘 Les 4 valeurs du Manifeste Agile

| Priorité donnée à... | Plutôt qu’à... |
| --- | --- |
| Les individus et leurs interactions | Les processus et les outils |
| Un logiciel fonctionnel | Une documentation exhaustive |
| La collaboration avec le client | La négociation contractuelle |
| L’adaptation au changement | Le suivi rigide d’un plan |

🔎 L’agilité ne supprime pas la planification, elle la rend vivante, révisable à chaque itération.

🧩 Les grands principes agiles

Les douze principes du manifeste peuvent se résumer autour de quatre axes clés :

| Axe | Objectif | Application concrète |
| --- | --- | --- |
| Valeur utilisateur | Délivrer rapidement des fonctionnalités utiles. | Découpage en versions successives (incréments). |
| Adaptation continue | Réagir au changement plutôt que le subir. | Repriorisation du backlog à chaque sprint. |
| Collaboration | Renforcer la communication entre métiers et développeurs. | Réunions quotidiennes, revue de sprint. |
| Simplicité | Faire simple, éviter la complexité inutile. | Code clair, processus allégé. |

⚙️ Les méthodes agiles principales

Plusieurs cadres ou pratiques contribuent à l’agilité : Scrum, Extreme Programming et les méthodes de gestion du flux inspirées de Kanban. MoSCoW est une technique de priorisation, non une méthode agile complète.

Les plus répandues sont : Scrum, Kanban, XP (Extreme Programming), DSDM, et Lean Software Development.

Nous détaillons Scrum (cadre empirique), Kanban (gestion du flux) et MoSCoW (priorisation), qui peuvent être combinés selon le contexte.

🧭 1. La méthode Scrum

📘 Définition

Scrum est un cadre de travail léger fondé sur l’empirisme, l’itération et l’incrémentation pour produire de la valeur dans un environnement complexe.

Le Sprint est un événement d’une durée fixe d’un mois au maximum. Chaque Sprint doit conduire à un incrément utilisable et conforme à la Definition of Done ; la publication peut intervenir à tout moment.

Le terme Scrum évoque l’esprit d’équipe ; un Sprint n’est pas une « mêlée » au sens technique et comprend les autres événements Scrum.

🧩 Les trois responsabilités (« accountabilities ») dans l’équipe Scrum

| Rôle | Fonction | Responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner — responsabilité | Maximiser la valeur du produit | Définit la vision du produit, gère le Product Backlog, priorise les fonctionnalités. |
| Scrum Master | Faire comprendre Scrum et améliorer l’efficacité de l’équipe | Garantit la bonne application de Scrum, supprime les obstacles, favorise la communication. |
| Développeurs (Developers) | Créer un incrément utilisable conforme à la Definition of Done | Conçoit, développe, teste et livre l’incrément à chaque sprint. |

Le Scrum Guide 2020 recommande une équipe Scrum généralement composée de dix personnes ou moins ; elle est pluridisciplinaire et autogérée. La règle « 7 ± 2 » n’est pas un critère officiel.

📋 Trois artefacts et leurs engagements : Product Backlog/Product Goal ; Sprint Backlog/Sprint Goal ; Increment/Definition of Done

Précision : les artefacts sont Product Backlog, Sprint Backlog et Increment ; leur engagement respectif est Product Goal, Sprint Goal et Definition of Done. Les user stories sont une pratique fréquente mais non obligatoire dans Scrum.

| Artefact | Description | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | Liste priorisée de toutes les fonctionnalités souhaitées (user stories). | Product Goal — objectif du produit |
| Sprint Backlog | Sous-ensemble du backlog sélectionné pour le sprint en cours. | Sprint Goal — objectif du Sprint |
| Incrément | Produit livrable à la fin de chaque sprint. | Definition of Done — état de qualité partagé |

🔁 Les cinq événements Scrum : Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review et Sprint Retrospective

| Événement | Objectif | Fréquence / durée |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Définir le contenu du sprint (objectif et tâches). | À chaque Sprint, durée max. 8 h pour un Sprint d’un mois |
| Daily Scrum (Daily Stand-Up) | Inspecter la progression vers le Sprint Goal et adapter le Sprint Backlog | Tous les jours (15 min) |
| Sprint Review | Inspecter l’incrément et adapter le Product Backlog avec les parties prenantes | Fin du sprint (2 à 4 h) |
| Sprint Retrospective | Améliorer la méthode de travail de l’équipe. | Fin de Sprint, durée max. 3 h pour un Sprint d’un mois |

Le Daily Scrum (15 min) concerne les Developers ; la Sprint Review sert à inspecter le résultat avec les parties prenantes, non à obtenir seulement une approbation du Product Owner.

📈 Cycle de vie Scrum

Product Backlog → Sprint Planning → Sprint (un mois au maximum, incluant Daily Scrum) → Sprint Review et Retrospective → Sprint suivant.

→ Sprint Review → Retrospective → Nouveau Sprint

💡 Exemple de user story

« En tant qu’utilisateur (rôle), je veux (objectif) afin de (bénéfice). »

Exemple :

En tant que client connecté, je veux pouvoir télécharger mes factures au format PDF afin de les conserver sur mon ordinateur.

📊 Avantages de Scrum

- Adaptabilité permanente.

- Feedback rapide du client.

- Motivation et responsabilisation de l’équipe.

- Production fréquente d’incréments utilisables et transparence sur la valeur apportée.

⚠️ Limites

- Nécessite une grande disponibilité du client.

- Dans un environnement réglementé, Scrum peut être utilisé si les exigences de traçabilité, de sécurité et de validation sont intégrées au travail et à la Definition of Done.

- Exige autonomie et maturité des équipes.

🗂 2. La méthode Kanban

📘 Définition

Kanban (mot japonais signifiant “étiquette”) est une méthode visuelle d’organisation du travail issue du Lean Management.

Kanban est une approche de gestion et d’amélioration des flux qui visualise le travail, limite le travail en cours (WIP) et aide à repérer les blocages.

🧩 Le tableau Kanban

| Colonne | Contenu | Objectif |
| --- | --- | --- |
| À faire (To Do) | Liste des tâches à démarrer. | Identifier le travail en attente. |
| En cours (Doing) | Tâches en réalisation. | Limiter le multitâche. |
| Terminé (Done) | Tâches validées. | Valoriser la progression. |

Le tableau peut être physique (post-it) ou numérique (Trello, Jira, Wimi, Monday).

⚙️ Principes de Kanban

- Visualiser le flux de travail.

- Limiter le travail en cours (WIP = Work In Progress).

- Mesurer le temps de cycle (Cycle Time).

- Améliorer en continu (Kaizen).

📈 Avantages

- Visibilité instantanée de l’état d’avancement.

- Adaptation continue sans interruption du flux.

- Simplicité et transparence.

⚠️ Inconvénients

- Peu de cadre formel (moins structurant que Scrum).

- Risque de surcharge si les limites WIP ne sont pas respectées.

💡 Exemple d’utilisation

Une DSI suit la résolution de tickets informatiques avec un tableau Kanban Jira :

- Chaque carte représente un ticket client.

- Les développeurs déplacent la carte au fur et à mesure du traitement.

- Le manager visualise en un coup d’œil les blocages et la charge de travail.

🧮 3. La méthode MoSCoW

📘 Définition

MoSCoW est une technique de priorisation des exigences, utilisable dans un projet prédictif, hybride ou agile ; ce n’est ni un cadre Scrum ni une méthode de gestion du flux.

Elle permet de hiérarchiser les fonctionnalités selon leur importance pour la réussite du projet.

🔤 Signification de l’acronyme

| Catégorie | Signification | Priorité | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| M – Must Have | Indispensable | Priorité absolue | Authentification sécurisée |
| S – Should Have | Important, mais contournable temporairement | Haute | Tableau de bord personnalisable |
| C – Could Have | Souhaitable, amélioration mineure | Moyenne | Thèmes graphiques optionnels |
| W – Won’t Have (this time) | Hors périmètre actuel, à reporter | Basse | Mode sombre |

📈 Avantages de MoSCoW

- Facilite la prise de décision et la négociation.

- Clarifie les priorités avec le client.

- Aligne l’équipe sur les objectifs essentiels.

⚠️ Limites

- Subjectivité possible dans la classification.

- Nécessite une validation partagée avec la MOA pour éviter les conflits de priorités.

🔍 Comparatif Scrum / Kanban / MoSCoW

| Critère | Scrum | Kanban | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| Structure | Sprints d’un mois au maximum | Incréments utilisables ; publication selon besoin | Technique de priorisation |
| Durée | Flux tiré, limitation du travail en cours (WIP) | Flux continu | Permanente |
| Livrables | Incréments fonctionnels | Tâches terminées | Liste de priorités |
| Cadre | Fort (rôles, rituels, artefacts) | Souple et visuel | Complémentaire |
| Outils | Jira, Scrum Board, GitLab | Trello, Wimi, Kanbanize | Backlog, feuille de priorités |
| Usage typique | Développement applicatif agile | Gestion d’équipes support ou maintenance | Sélection de fonctionnalités à implémenter |

⚙️ Outils numériques associés

| Outil | Usage | Méthode associée |
| --- | --- | --- |
| Jira | Gestion de backlog, sprints, burndown charts | Scrum, Kanban |
| Trello / Wimi | Tableaux collaboratifs visuels | Kanban, hybride |
| Azure DevOps / GitLab CI | Automatisation des livraisons, suivi CI/CD | Scrum, DevOps |
| ClickUp / Notion | Centralisation des user stories et priorités | MoSCoW, hybride |

🧠 Facteurs de réussite d’un projet agile

- Autonomie et responsabilisation des équipes.

- Présence active du client (Product Owner).

- Transparence totale du backlog et des priorités.

- Livraisons fréquentes, feedback rapide.

- Cérémonies régulières (sprint review, rétrospective).

⚡ Erreurs fréquentes

| Erreur | Conséquence | Prévention |
| --- | --- | --- |
| Absence de Product Owner disponible | Mauvais arbitrage des priorités | Impliquer un représentant métier dès le départ |
| Mauvaise définition des user stories | Incompréhension et refontes | Utiliser un modèle standardisé (rôle / besoin / valeur) |
| Surcharge du backlog | Dérive du périmètre | Reprioriser à chaque sprint |
| Mauvaise communication d’équipe | Perte de cohérence | Daily meetings et outils visuels |
| Pas de rétrospective | Répétition des erreurs | Intégrer la rétrospective à chaque cycle |

📘 Cas pratique : développement d’un portail client

Contexte :

Une PME souhaite développer un portail client pour le suivi des commandes et factures.

| Étape | Application de la méthode Agile | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Création de la base de données et authentification (Must Have). | Résultat fictif à valider en Sprint Review |
| Sprint 2 | Interface de suivi des commandes (Should Have). | Résultat fictif à tester auprès d’utilisateurs |
| Sprint 3 | Intégration du module de notification (Could Have). | Amélioration du service client. |
| Rétrospective | Analyse du feedback utilisateur. | Ajustement du design et de la navigation. |

Résultat :

- Illustration fictive sur trois mois : trois incréments du portail ont été démontrés à des utilisateurs pilotes, puis évalués lors de revues.

- Satisfaction : à mesurer par enquête définissant population, période et indicateur (aucun taux n’est supposé observé).

- Charge du support : à comparer avant/après déploiement selon une méthode de mesure explicite.

🧩 Bonnes pratiques à retenir

- Impliquer le client à chaque itération.

- Fixer une durée de Sprint cohérente et constante, d’un mois au maximum ; deux semaines sont une pratique possible, non une obligation.

- Prioriser avec MoSCoW pour éviter la surcharge.

- Favoriser la transparence et la communication.

- Utiliser la vélocité avec prudence pour l’estimation interne, sans en faire un indicateur de comparaison de la performance des équipes.

📚 Références et ressources

- Manifeste Agile (2001) : https://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

- Guide Scrum officiel (2020) : https://scrumguides.org/scrum-guide.html

- Scrum.org — composition de l’équipe Scrum et responsabilités : https://www.scrum.org/resources/scrum-team

- Principes agiles : https://agilemanifesto.org/iso/fr/principles.html

- MoSCoW : technique de priorisation à distinguer des cadres Scrum et de la méthode Kanban.